2027赛季雷达兵种 项目验收

验收节点

| 关键节点 | 时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 新赛季地图适配 | 27.1.31 | 地图、掩码、标定矩阵、盲区点位全部换为2027场地 |
| 加固区面积A与加固指令 | 27.2.28 | 正确计算η、σ、ρ、A,对不同数据给出加固策略 |
| 规则差异、受击信息解析与接收链路 | 26.12.31 | 正确解析落库弹丸击中位置（x，y，区域类别）；接收链路搭建完成，可解调6位密钥 |
| 装甲板模型重训与全链路联调 | 27.3.8 | 重训后检出率不低于现役模型；识别＋加固＋解析波全链路稳定 |
| 四位数板卡与参数标定 | 官方参数发布后 | 采购AD9361板卡并完成参数标定 |